KẾ HOẠCH KIỂM THỬ ỨNG DỤNG CALCULATOR

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Thực hiện kiểm thử của ứng dụng Calculator nhằm xác minh rằng toàn bộ các chức năng của phần mềm hoạt động đúng như mô tả của nhà sản xuất.

b. Lịch trình dự kiến:

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

  - Máy tính cá nhân đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Windows

b. Phần mềm:

- Calculator phiên bản mặc định trên Windows

- Hệ điều hành Windows 11

c. Nhân sự: Đặng Ngọc Châu

d. Đào tạo:

  - Hiểu cách sử dụng Calculator

  - Nắm quy trình kiểm thử thủ công

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng được kiểm thử:

- Standard Calculator

Cộng, trừ, nhân, chia

Phần trăm

Căn bậc hai

Bình phương

Nghịch đảo

Xóa từng ký tự

Xóa toàn bộ

- Scientific Calculator

Lũy thừa

Logarithm

Sin, Cos, Tan

Giai thừa

- Programmer Calculator

Chuyển đổi hệ nhị phân, thập phân, bát phân, thập lục phân

  - Date Calculation

Tính khoảng cách giữa hai ngày

- Memory Functions

MC, MR, M+, M-, MS

Phương pháp kiểm thử:

- Kiểm thử thủ công

- So sánh kết quả thực tế với kết quả mô tả trong tài liệu

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Graphing (nếu phiên bản không hỗ trợ)

5. Các đầu ra của kiểm thử

- Kế hoạch kiểm thử

- Danh sách trường hợp kiểm thử

- Báo cáo lỗi

- Báo cáo tổng hợp kiểm thử

6. Các phụ thuộc

- Hệ điều hành Windows hoạt động ổn định

- Calculator không bị chỉnh sửa bởi bên thứ ba

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Calculator cài sẵn và mở được

- Tài liệu hướng dẫn sẵn có

b. Tiêu chí ra:

- Hoàn thành toàn bộ test case

- Lập đầy đủ báo cáo lỗi

- Hoàn thành báo cáo tổng hợp